| Sorumlu | İş Akışı Adımları | Faaliyet | Doküman |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Grubu Daire Başkanı, Web - Yazılım Grubu, İlgili Birim | Birim dışından veya birim içinden EBYS üzerinden talep gelir. Talep yazılım geliştirmeye uygun mu? Proje iptal edilir. HAYIR E EVET Proje ekibi kurulur. İhtiyaçlar belirlenir. Projeyi talep eden personel veya birim ile analiz görüşmeleri yapılır. Proje kodlanmaya başlanır. Analiz görüşmelerine ara ara devam edilir. Yazılım test edilir Yayına alınmaya uygun mu? Talep edilen iyileştirmeler yapılır. HAYIR H KABUL Proje yayına alınır. İlgili kişilere EBYS üzerinden bilgi verilir. | Birimler yazılım ihtiyacı için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına başvuru yapar. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı değerlendirme sonucunda İlgili birime yazılımın yapılamayacağını veya uygun olmadığına dair bilgi verir. Web - Yazılım ekibinde hangi yazılım dilinin kullanılacağı ve projede kimin ana sorumlu olacağı belirlenir. Yazılım öncesi yol haritası belirlemek için görüşmeler yapılır. Yazılım grubu algoritmalar çerçevesinde kod yazar. Talep edilen projenin sağlıklı ilerlemesi için gerektiğinde ara görüşmeler yapılır. Yazılım grubu yazılımı tamamladıktan sonra girdi-çıktılarla test eder, eksiklerini tespit eder. Proje yayına hazır. | Sistem Temini, Geliştirme ve Bakımı Prosedürleri Uygulama Kullanım Bilgileri |